室内装饰工程施工合同

合同编号:

工程名称:

发包方(甲方):广东合捷国际供应链有限公司

承包方(乙方):

发包方(甲方):广东合捷国际供应链有限公司

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，现就南沙合捷

4楼办公室装修工程工作及相关报酬等事宜达成一致意见，特订立本合同，以资信守。

第一条工程概况

1.1工程名称:南沙合捷4楼办公室装修工程

1.2工程地点:南沙保税区合捷综合物流中心4楼

1.3 承包范围:按设计施工图内容

1.4承包方式:包工包料;(备注:装修期间，如有增加施工项目和材料，需递交增加项目签名确定单补充协议，最后结算补回费用)

1.5工期:本工程计划自2024年  月  日开工，计划于2024年  月  日，竣工总工期不超过30天.

1.6工程费用：工程费总金额为:         元，金额大写:             元整.(已含9%点税金)

项目施工竣工后3个工作日内组织验收，甲方未能按时验收，必须当日内以书面形式通知乙方，并另约时间验收，但必须在三日内完成，否则视为已验收;验收通过后，乙方开具总工程额100%发票给甲方，甲方应在3个工作日内支付乙方项目施工工程费，占合同总额的95%，即金额人民币       元，金额大写:              元整，以银行转帐方式支付。剩余占合同总额5%的工程款作为施工质量保证金。

施工竣工当日后计算   为质量保修期，保修期满并质保验收合格后三个工作日内甲方支付乙方工程总额5%的质保金，即金额人民币         元,金额大写:             元整,以银行转帐方式支付。

第二条 甲方义务

2.1开工前_3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明2份及甲方确认有效的在合同施工期内与乙方电子文件来往的电子邮箱，并向乙方进行现场交底。全部或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施;向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派           为甲方代表，负责合同履行与乙方对接、工程质量及进度监督检查、办理验收、变更、登记等手续和其他相关事宜，若该负责人因特殊原因不能跟踪到底而需换其他人接替时，甲方应书面通知乙方，并负责督促前负责人清晰交接该项目整个细节给下一负责人。

2.3 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、绿地等，并承担相应费用。

2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，并承担相应费用。

2.6 甲方负责在约定的时间内提供设计所需要的资料，并对其所提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。

第三条 乙方义务

3.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，乙方确认有效的在合同施工期内与甲方电子文件来往的邮箱.

3.2 指派         为乙方驻工地代表，负责合同履行;按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

3.5管理处所收费用及施工期间的水电费由乙方支付。

3.6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按合同约定完成其他配合乙方工作，影响工期，工期根据甲方影响工期的时间长短顺延，甲方每天向乙方支付合同总价0.05_%的违约处罚金。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工或有其他影响工期情形的，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工5小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程的施工图纸、做法说明、设计变更为双方确认的要求进行施工。

5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，超过24小时的，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验造成停工，返工费用，工期将顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续，若甲方不能按时组织验收，甲方应承认竣工日期，并承担乙方在约定竣工日期后的看管费用和相关费用，若甲方单方面使用施工场地，而没组织双方的验收，乙方取得工程验收单，乙方将视为工程验收合格。

5.6工程保质期从施工竣工当日后计算3年为保修质量期。

第六条 关于工程款及结算的约定

6.1本合同生效后，按下列约定支付工程款;装修期间如有增减施工项目和材料等工程价款，需递交增加项目签名确定单，最后结算补回费用时付 95%。

6.2工程款在项目竣工并通过竣工验收后，收到乙方100%发票，三日内乙方一次性支付占合同金额95%工程款。如甲方逾期不汇款，甲方每天向乙方支付合同总价1‰的违约处罚金。5%质保金在质保期结束验收后5个工作日内支付。

6.3 工程款项:乙方只接受银行转帐方式或现金，不接受其它支付方式或以物抵充工程款的互换方式。

第七条 关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场;凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲乙双方商定由哪方承担运输费用;由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

7.3凡由乙方采购的材料、设备，必须符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范，满足甲方消防验收标准(A级防火材料)。如使用不符合要求的材料、设备，造成甲方损失，责任由乙方承担，无条件配合整改，甲方保留追讨经营损失的权利。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条 有关保质期的约定

装修、电气2年(其中灯泡日常损耗更换，甲方提供的物料，乙方物料受到人为的损坏，都不在维修范围内)，防水5年。如非乙方工程质量问题，甲方要求乙方协助在运营期内维修的项目，甲方按照加班费补贴给乙方工作人员(国家的节假日按3个工作日计算，周六日按2个工作日计算，晚上7点后按1.5个工作日计算)。

第十条  违约责任

10.1由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每逾期一天，甲方支付乙方工程总款的0.05%违约金。

10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总款的0.05%违约金。

10.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如有损失乙方不予赔偿。

10.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

10.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

10.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

10.7因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.8如甲方在保质期间结业需在清盘前结算质保金给乙方，甲方拖欠此款项将视为违约。

10.9 本合同生效后，双方无正当理由提出中止或解除合同，应赔偿对方损失，并承担本工程总价款10%的违约金。

第十一条 转让条款

未经合同相对方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十二条 保密条款

12.1在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息。

12.2任何一方违反上述约定的，责任方应按合同总价的50%向合同相对方支付违约金，违约金不足以赔偿合同相对方损失的，应按合同相对方的实际损失赔偿。

12.3本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十三条 免责条款

由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同另一方，并在不可抗力事件发生后十五天内，向合同另一方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明文件，根据不可抗力事件对履行合同影响的程度，由合同各方协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭遇不可抗力一方未履行上述义务的，不能免除违约责任。

第十四条 合同争议的解决方式

本合同的履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;协商不成的依法向广州市南沙区人民法院提起诉讼。

第十五条 备注

15.1双方因履行本合同而相互发出通知或者提供的所有文件、资料，均以本合同列明的联系方式或通信地址送达，任何一方变更联系方式或通信地址的，均应自变更之日起1日内以书面形式告知对方，否则应承担送达不能的全部后果。

15.2本合同一式肆份，双方各执两份。

15.3本合同履行完成后自动终止。

附件:

- 施工图纸

- 工程项目报价单

- 安全管理协议

- 工程相关联系人通讯录

（以下无正文）

甲方：                          乙方：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

日期：                          日期：